## Slide 1
Управление качеством проекта

## Slide 2
О себе и компании
3 года в тестировании
В компании ~ 30 человек

## Slide 3
План доклада
Обсудим:
Качество
Требования к проекту
Управление качеством на примерах
Плюсы и минусы подхода
Не будем говорить:
О применимости подхода для разных методологий

## Slide 4
Качество и сорт

## Slide 5
Требования к проекту
Бизнес-требования
Требования заинтересованных сторон
Требования к продукту
Требования к процессам проекта
Требования к качеству (критерий)
…

## Slide 6
Перейти от управления качеством продукта к управлению качеством проекта

## Slide 7
Управление качеством
Планирование Обеспечение Контроль

## Slide 8
Планирование управления качеством
Определить требования и стандарты качества
Принять меры, обеспечивающие выполнение всех предусмотренных стандартов

## Slide 9
Инструменты планирования
Эксперименты
Совещания и мозговые штурмы
Сравнительный анализ затрат-выгод
Стоимость качества
Notes: На каждый пункт пример!!!

## Slide 10
Стоимость качества
Стоимость соответствия
Документирование процессов
Обучение
Аудиты
Тестирование
Инспекции
Стоимость несоответствия
Доработка (багфикс)
Отходы (прототипы, рефакторинг)
Репутационные издержки
Поддержка пользователей

## Slide 11
План управления качеством
План – это договоренность
Устно или документ

## Slide 12
Обеспечение качества
Плановые систематические меры
Инструменты:
Аудит (пример чек листа)
Анализ процессов
(рассказать про диаграмму исикавы как метод выявления первопричин)

## Slide 13
QA – постоянный процесс
Цикл деминга
(изобразить схему и рассказать на примере ведения дефектов)

## Slide 14
Контроль качества
Мониторить результаты с целью определения их соответствия принятым требованиям

## Slide 15
Инструменты контроля
Инспекции тестирование
Notes: Отличие инспекции от ревью. Следует разобраться

## Slide 16
Минусы подхода
План управления качеством может стать формальностью
Можно заиграться. Нельзя забывать о потребителе. Есть вероятность сделать бесполезный, но качественный продукт.
Стандарты могут дублировать друг друга и быть громоздкими и запутанными
Длительное получение результата, так как планирование и совершенствование процессов всегда основано на предыдущем опыте
Скептическое отношение к управлению качеством со стороны проектных команд

## Slide 17
Плюсы подхода из книжки
Уменьшение числа доработок за счет выявления дефектов на ранних этапах и предупреждающих действий
Увеличение производительности за счет планирования и постоянного совершенствования процессов
Уменьшение затрат за счет внедрения только тех практик, которые уменьшают стоимость качества
Решения принимаются на основе измеримых фактов

## Slide 18
Чего удалось достичь
Больше года использования подхода
Появилась база знаний проектной деятельности
Стало ясно, что увеличивает, а что уменьшает стоимость качества
Процесс стал более унифицированным, новые сотрудники адаптируются быстрее
Коммуникация на проекте стала управляемой и занимает меньше времени
Процесс управления проектом стал прозрачнее для всех участников
Не могу сказать о росте производительности, потому что ее пока никто не считал