## Slide 1
Управление качеством проекта
Эмиль Хуснетдинов
SmartHead. Казань, Россия

## Slide 2
О себе и компании
Digital production, 32 человека
emil@smarthead.ru
3 года в тестировании
Обеспечение и контроль качества в SmartHead
emil.itsec

## Slide 3
Что будет
Управление качеством на примерах
Плюсы и минусы подхода
Результаты в моей компании
Применимость для разных методологий

## Slide 4
Качество и сорт

## Slide 5
Перейти от управления качеством продукта к управлению качеством проекта
Управление качеством продукта
Управление качеством проекта
проект
продукт

## Slide 6
Требования к проекту
Бизнес-требования
Требования заинтересованных сторон
Требования к продукту
Требования к процессам проекта
Требования к качеству (критерий)
…

## Slide 7
Управление качеством
Обеспечение качества
Планирование управления качеством
Контроль качества

## Slide 8
Планирование
Определить требования и стандарты качества
Принять меры, обеспечивающие выполнение стандартов

## Slide 9
Инструменты планирования
Эксперименты
Совещания и мозговые штурмы
Сравнительный анализ затрат-выгод
Стоимость качества

## Slide 10
Стоимость качества
Стоимость соответствия
Документирование процессов
Обучение
Аудиты
Тестирование
Инспекции
Стоимость несоответствия
Доработка (багфикс)
Отходы (прототипы, рефакторинг)
Репутационные издержки
Поддержка пользователей

## Slide 11
План управления качеством –договоренность
Устная или письменная

## Slide 12
Обеспечение
Плановые систематические меры
Инструменты
  Аудит
  Анализ процессов

## Slide 13
Аудит проведения ретроспектив
Событие назначено в календаре, приглашены участники
Переговорка забронирована
Для участников назначены задачи для учета времени
Назначена задача на покупку торта 
По результатам ретроспективы назначены задачи
Выводы зафиксированы в базе знаний компании
На сервер выложены материалы и видеозапись ретроспективы

## Slide 14
Анализ процессов
Диаграмма Исикавы (FishBone)

## Slide 15
Контроль
Мониторить результаты для определения их соответствия стандартам и требованиям
Инструменты контроля
  Тестирование
  Инспекции

## Slide 16
Тестирование

## Slide 17
Инспекция
Инспекция требований, архитектуры, тех. документации, кода, тестовых сценариев и т.д.

## Slide 18
Управление качеством – постоянный процесс

## Slide 19
Плюсы подхода из книжки
Уменьшение числа доработок
Увеличение производительности
Уменьшение затрат
Измеримость процесса

## Slide 20
Минусы подхода
Может стать формальностью
Можно заиграться с качеством и забыть о сорте
Стандарты громоздкие и запутанные
Длительное получение результата
Скептическое отношение со стороны команды

## Slide 21
Чего удалось достичь
Больше года использования подхода
Появилась база знаний
Новые сотрудники адаптируются быстрее
Коммуникация занимает меньше времени
Договоренности достигаются совместно
Никто не считал рост производительности 

## Slide 22
Спасибо!
emil@smarthead.ru
emil.itsec